泰康保险集团2026年信息科技

与安全风险评估项目需求说明书

二〇二六年三月

目录
3

一、 项目概况

4

二、 资质要求/招标入围条款

4

三、 项目采购方式

4

四、 项目服务条款/项目交付要求

5

五、 技术服务条款/项目维保要求

6

六、 项目质量监控指标

6

七、 付款阶段、付款条件说明及交付方式

7

八、 知识产权条款要求



项目概况
近年来随着各项法律、法规以及监管制度、办法、要求频发，如

针对信息科技风险及科技外包方面如《银行保险机构信息科技外包风险监管办法(2021)》；同时依据银行业保险业信息科技非现场监管报表T-S-3中信息科技风险管理要求，需报送科技子公司年度内是否开展信息科技风险评估工作，T-S-2表中涉及信息科技风险管理情况部分要求提供对子公司发现的风险问题数量及整改情况，外包治理部分要求是否对子公司重大外包项目进行风险评估，是否对子公司外包管理情况进行评估与检查；并将结果按照要求进行报送；
针对数据安全方面如《数据安全法(2021)》《数据安全风险评估方法(2023)》,《银行保险机构数据安全监管办法》等监管要求及数据安全评估相关标准方法，识别和评估数据安全风险，提升信息科技安全管理能力，成监管报送材料。同时监管报送报表T-S-2中信息科技监督考核部分的要求，集团对保险子公司与科技子公司开展信息科技相关监督检查的次数、覆盖率、问题数量、整改率（巡视、督查、风险评估、审计）。在数据安全管理体系组织部分要求是否对各保险子公司数据安全工作进行监督、检查与考核；并将结果按照要求进行报送；
针对移动应用方面金融监管机关出台了《国家金融监督管理总局办公厅关于加强银行业保险业移动互联网应用程序管理的通知》，为规范及管理移动互联网应用程序（运行在移动智能终端上向内、外部用户提供服务的应用软件，包括但不限于移动应用APP、小程序、公众号等，开展相应的风险评估，并将结果按照要求进行报送；

针对网络安全及供应链方面如网络安全法以及金融监管机关下发了《关于加强银行保险机构境内外分支机构附属机构网络和数据安全管理 防范勒索病毒攻击的通知》金办发【2023】41号要求对集团及部分子公司的网络安全情况进行评估；并将结果按照要求进行报送；
同时基于金融监管及公安机关供应链安全自查工作要求，需对集团供应链安全风险进行自查，针对发现的问题提供可落地的解决方案，编制可提交监管的供应链安全自查报告。此外，针对供应链安全管理提供优化建议和实施方案；
针对重要非驻场科技外包现场检查（含数据合作）方面基于当前重要非驻场科技外包、批量敏感数据委托处理的合作在信息安全部分的风险比较突出，监管关注程度高。为满足科技外包风险监管办法中要求的开展实地检查的要求，提升检查的细致程度和发现问题的准确性，需要引入专业外部资源，协同开展重要非驻场外包及批量敏感数据合作方的现场安全检查。并将结果按照要求进行报送；
为此，针对上述各项风险方面需要引入外部专业机构协助完善风险矩阵和方法论，同时协助开展相关风险识别和评估工作，落地整改方案；基于安全评估结果、推动整改及相关管理优化举措落实，形成监管报送材料，最终提升整体风险管理水平有效降低风险隐患。
资质要求/招标入围条款
1、供应商应是具备合法经营资质的法人，具有良好信誉；
2、供应商注册资金不低于500万元；
3、供应商成立年限不低于15年；
4、供应商应保证现场各子项目服务人员不应少于2人，现场负责人（项目经理）以及项目核心成员均应具有大型国有/股份制保险机构或其他金融机构信息安全或数据治理领域服务经验。其中现场负责人在金融机构信息安全或数据治理领域服务经验不应少于10年，核心项目成员在金融机构信息安全领域服务或数据治理经验不应少于8年。现场核心成员应具备CISA、CISSP、CISM、ISO27001 LA及同等类型认证中一个或多个资质；
    5、项目组至少包含1名信息安全技术测试人员，其应具有8年以上负责大型国有/股份制保险机构或其他金融机构相关漏洞扫描、渗透测试及配置检查等项目的工作经验；

6、本次招采以每个子项目为基本招投单位，具备入围资格的参与投标供应商按每个子项目分别投标，针对每个子项目领域近三年内供应商相关历史案例不得少于2项，其中金融行业（银行、保险）相关案例不少于1项。

项目采购方式

    本次采购按照综合评分形式，采取商务分及技术分综合打分形式，该项目分为五个包，按包输出中选供应商。
项目服务条款/项目交付要求
1、信息科技风险及科技外包：

a、涉及机构及要求：集团本部、科技子公司、人寿、养老、在线；

b、问题及报告要求（含整改建议）：上述五家机构分别出具问题清单、报告，另外分别出具科技外包风险评估报告，以上共计10项问题清单及10项报告（含整改建议）；

c、提供风险评估矩阵、评估工作底稿，更新集团标准化的信息科技风险库与信息科技风险评估管理工具包；

d、协助梳理可量化的信息科技关键风险指标（KRI），识别信息科技风险管理平台功能需求，为集团信息科技风险管理平台规划建设提供技术支持与指导意见；

e、提供1次以上信息科技风险与科技外包风险管理与审计相关培训；

2、数据安全：

a、涉及机构及要求：集团本部、科技子公司、人寿、养老、在线；

b、问题及报告要求（含整改建议）：上述五家机构分别出具问题清单、报告，以上共计4项问题清单及4项报告（含整改建议），其中集团本部及科技子公司合并出具一份即可；

c、提供数据安全评估矩阵、评估工作底稿，更新集团标准化的数据安全风险库与评估工具包；

d、提供1次以上数据安全管理能力提升的相关培训；
  3、移动应用

a、涉及机构及要求：集团本部；

b、问题及报告要求（含整改建议）：上述一家机构分别出具问题清单、报告，以上共计1项问题清单及1项报告（含整改建议）；

c、提供1次以上数据安全管理能力提升的相关培训；
4、网络安全及供应链

a、涉及机构及要求：集团、科技子公司、人寿、养老、在线；

b、问题及报告要求（含整改建议）：上述五家机构分别出具问题清单、报告，另外分别出具供应链风险评估报告，以上共计8项问题清单及8项报告（含整改建议）；其中集团本部及科技子公司合并按照网络安全出具一份及供应链出具一份报告即可；

c、提供1次以上数据安全管理能力提升的相关培训；
5、重要非驻场科技外包现场检查（含数据合作）
a、涉及机构及要求：集团、科技子公司；

b、问题及报告要求（含整改建议）：上述机构合并出具问题清单、报告，以上共计1项问题清单及1项报告（含整改建议），如有需要分别按照被查外包机构出具则以实际为准；

备注：上述各项分别交付风险评估矩阵。并协助按照子项目涉及机构编写项目总结（总结分按子项目涉及主体机构为单位或按照子项目整体编写两种方式，具体以实际需求为准。）

技术服务条款/项目维保要求

	需求项
	需求描述

	技术需求
	2026年信息科技与安全风险评估项目内含1、信息科技风险及科技外包；2、数据安全；3、移动应用；4、网络安全及供应链；5、重要非驻场科技外包现场检查（含数据合作）共计5个子项目，各子项目具体需求如下：
一、信息科技与科技外包风险评估子项目
    1、基于监管要求与同业最佳实践，针对集团数据信息中心在信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全、信息系统开发与测试、信息系统运行、灾难恢复管理、IT外包与采购、信息科技评估八个信息风险管理领域相关工作开展评估，并基于评估结果，提出切实可行的评估意见及建议，出具相关评估方案、问题发现、评估报告（含整改建议）。

更新集团标准化的数据安全风险库与评估工具包

协助梳理可量化的信息科技关键风险指标（KRI）

提供2次以上专业领域培训工作
二、数据安全风险评估子项目
    1.识别集团核心信息系统数据收集、存储、使用、传输、销毁等全生命周期的数据安全风险场景，梳理数据信息安全管控流程，并对其设计有效性与执行有效性进行评估。
    2.基于数据安全风险场景开展（依据甲方要求选取不少于一个重要系统进行技术测试评估）评估范围内信息系统层面数据安全技术测试，测试内容包括但不限于：物理层/网络层、操作系统/数据库系统、应用层的漏洞扫描、渗透测试及配置检查；
    3.基于上述两项结果，提出切实可行的评估意见及建议，出具相关评估方案、问题发现、评估报告（含整改建议）。

4、更新集团标准化的数据安全风险库与评估工具包
提供2次以上数据安全管理能力提升的相关培训

三、移动应用风险评估子项目
1.依据国家金融监督管理总局下发的《关于加强银行业保险业移动互联网应用程序管理的通知》（金办发【2024】99号）每年至少开展1次风险评估；

2.依据甲方选取不少于三个重要系统开展覆盖项目管理、开发测试、上架发布、运行监控、安全与数据保护、外包与合规六大维度开展相关风险评估与技术检测；

3.基于上述两项结果，提出切实可行的评估意见及建议，出具相关评估方案、问题发现、评估报告（含整改建议）。

四、网络安全及供应链

针对网络安全基于国家法律法规如网络安全法及监管要求如金办发【2023】41号《关于加强银行保险机构境内外分支机构附属机构网络和数据安全管理防范勒索病毒攻击的通知》，结合实际情况对涉及的物理安全、系统安全、应用安全等多个维度内容进行包括防御能力、漏洞、应急响应能力等进行风险评估，发现并识别威胁、脆弱性；

针对网络安全采取技术措施对网络层面开展实地监测与探查，发现具体的安全漏洞与风险隐患；

3、基于金融监管及公安机关供应链安全自查工作要求，编制可操作的供应链安全风险排查方案及相关的公文、模板，覆盖重要业务系统以及监管定义的各类型的科技供应链。此外针对集团公司供应链安全风险进行自查，
基于上述三项结果，提出切实可行的评估意见及建议，出具相关评估方案、问题发现、评估报告（含整改建议）。

五、重要非驻场科技外包现场检查（含数据合作）

基于金融监管科技外包及数据安全相关要求，针对符合重要外包条件的非驻场科技外包实施现场检查。检查应基于不同的外包类型，编制专业的管理和技术检查方案，形成规范的现场检查报告并出具，针对检查发现问题提供必要的整改建议。相关检查报告可能提交监管单位。


六、项目质量监控指标

	科技外包服务类别
	监控指标
	指标定义
	目标值
	考核频率

	咨询类
	子项目完成交付率
	是否依照要求对信息科技风险评估以及数据安全风险完成评估并出具问题清单、评估报告（含整改建议），提交评估矩阵、工具包等
	100%
	项目验收阶段


七、付款阶段、付款条件说明及交付方式

本项目的综合报价为人民币含税全部价格，项目涉及差旅费用需由投标人自行承担；整个合同付款周期分为3个阶段支付，分别为：

第一阶段：双方已签署泰康保险集团2026年信息科技与安全风险评估项目合同，且收到乙方提供的等额增值税发票后二十个工作日内，甲方向乙方支付所签署合同涉及总金额的30%；

第二阶段：乙方完成现场所有评估工作后，向甲方提供了对应的评估方案、问题清单、评估报告（含整改建议）后；甲方收到乙方提供的双方所签署合同涉及总金额的50%的等额增值税发票后二十个工作日内，甲方向乙方支付相对应的款项；

第三阶段：乙方出具并提供评估矩阵等甲方要求的剩余交付物后，甲方收到乙方提供的双方所签署合同涉及总金额的20%的等额增值税发票后二十个工作日内，甲方向乙方支付相对应的款项。
八、知识产权条款要求
1 甲乙双方在本项目执行中形成的任何成果和知识产权归甲方所有。 

2 如果乙方拥有的知识产权被纳入合同约定的服务、工作成果中，乙方授予甲方无偿的、无期限的许可使用权，允许甲方为本合同目的对乙方拥有的知识产权进行必要的使用、复制和修改。

3 本合同履行期间和终止后，乙方不得将在履行合同过程中所获得的任何甲方享有知识产权的资料的全部或部分自行使用或许可他人使用。乙方进一步保证不得就该内容资料的全部或部分在任何时间或任何法域向有关知识产权部门主张任何权利。

4 在履行本合同期间，乙方使用甲方提供资料的知识产权，应当完全单独为甲乙双方在本合同中约定的内容服务，不得夹带其他业务内容或经营目的；乙方在其自身宣传资料、名片、市场宣传、网站建设以及其他任何方面使用甲方知识产权及甲方商号名称等非知识产权信息的，必须获得甲方的书面许可后方可进行。

5 乙方保证其所提供的服务及工作成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，使用的软、硬件产品均合法有效。如因乙方原因导致甲方被第三人指控侵犯其知识产权或其他权利，均与甲方无关。乙方应自费就上述指控为甲方辩护或进行妥善处理，并承担给甲方及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。如乙方不为甲方辩护或不进行妥善处理，甲方可自行处理，甲方与第三方达成的和解协议或任何生效裁决中规定由甲方承担的责任，及甲方自行处理所支出的费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等），均由乙方承担。如甲方已作为被告被提起诉讼，甲方涉案所支出的费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等）由乙方承担。如败诉，甲方仅承担在本单位范围内停止侵权行为的民事责任，其他民事责任、行政责任及刑事责任均由乙方承担，且乙方承担给甲方及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费、执行费、差旅费、公证费等）。如乙方因公司合并或破产等情况而注销，则乙方上述责任由其债务继承者承担。因前述情形导致甲方不能合法使用该成果的，甲方有权采取以下任何一项行动：（1）要求乙方无偿的、在合理期限内采取补救措施，使其不再侵权，并要求乙方承担违约责任；（2）解除合同，要求乙方返还甲方已支付款项，同时按本合同有关约定承担违约责任。

6 如合同中其他条款与本知识产权条款(见下页)相冲突，则优先适用本条款的约定。 

                       内容采购类知产条款

邀请人向受邀人采购泰康保险集团2026年信息科技与安全风险评估服务，受邀人保证具有该作品知识产权合法权益，授予邀请人及其关联公司该项服务内容在全球范围内、（永久且不可撤销的/***年）的许可使用权，包括允许邀请人及其关联公司在以下        情形下的使用：
为实现本项目目的对该作品进行必要的使用、复制和修改；
将该作品及其部分元素（文字/图片/视频/音乐/字体等）用于展览展示、研究活动、出版、广告宣传等用途；
自行或授权他人在公众展览上展示该作品，必要时将作品标题或部分内容翻译成其他语言以在展览和出版物中展示，并可以授权第三方做翻译；
为衍生品开发、二次创作对该作品及其部分元素进行修改、加工；
其他：                    
  若受邀人提交的工作成果和作品中涉及任何第三方知识产权或人物肖像的，受邀人保证已获得第三方的知识产权授权，保证已获得涉及人物的肖像权授权，以确保邀请人具有实现本项目目的的合法使用权。
受邀人保证为本项目目的交付的作品（包括文字、图片、照片、署名等所有内容）不含有以下内容：侵犯他人著作权、商标权、专利权等知识产权的；侵犯他人名誉权、肖像权、姓名权等人身权利的；诽谤、侮辱他人的；虚假信息；侵犯他人其它权利的。
邀请人基于受邀人的作品及其元素进行二次创作、衍生品开发或用于其他用途，由此产生的知识产权由邀请人享有，受邀人具有优先受让权。
受邀人不得将在本项目招采及实施过程中所获得的任何邀请方人享有知识产权的资料的全部或部分自行使用或许可他人使用。受邀人进一步保证不得就该内容资料的全部或部分在任何时间或任何法域向有关知识产权部门主张任何权利。
受邀人使用邀请人提供资料的知识产权，应当完全单独为本项目目的的作品、服务和工作成果，不得夹带受邀人其他经营目的；受邀人在其自身宣传资料、名片、市场宣传、网站建设、参与第三方招投标以及其他任何方面使用邀请人知识产权及邀请人商号名称等非知识产权信息的，必须获得邀请人的书面许可后方可进行。
受邀人需提供知识产权证书、授权书、合同书等证明材料，以证明其对实现本项目目的提交的内容均享有自主知识产权或已获得第三方合法授权。



